## Slide 1
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
PHASE PLAN
集合知化への道のり
Claude Code × Gitea で、個人の知恵をチームの力に変える
~ 段階的な展開計画と、各フェーズでできること ~
DX ポータル開発チーム
1

## Slide 2
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
EXECUTIVE SUMMARY
個人のノウハウをチームの力に変える3フェーズ計画
!
現状課題
バイブコーディングは各自でやっているが属人化。ノウハウが共有されず、同じ失敗を繰り返している。GitHubがコード置き場になっている。
1
Phase 1（1〜3ヶ月）：4名コア
team-standards構築・ワークフロー確立・失敗事例の蓄積開始。積極AIコーディング組4名で試運転。
2
Phase 2（4〜5ヶ月）：+3名（AIコーディング層）
水平展開。誰かが学んだことが全員の秘書に伝わる「集合知化」が機能し始める。
3
Phase 3（6ヶ月〜）：+5名（非コーダー層）
PPT・Excel生成、議事録整理、アクションアイテム自動化など非コーダー向けユースケースで展開。全13名がClaude Codeを活用。
2

## Slide 3
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
現状認識
個人の頭の中にある知恵が、そのまま消えていく
典型的なケース
Aさんが「DBタイムアウトはプール設定で解決」と3時間かけて発見 → 記録せず → 3ヶ月後、Bさんが同じ問題で3時間ハマる
1
同じ失敗を何度も繰り返す
失敗の教訓が個人の頭の中だけ。共有されないまま、別の人がまた同じ時間を使う。
2
「なぜこう決めたか」が誰も知らない
異動・退職で文脈が消える。後から見ても「なぜこうなっているか」が追えない。
3
良い指示の出し方・失敗パターンが共有されない
AIへの良い指示の出し方を見つけても本人だけの財産。チーム全体のレベルが上がらない。
4
新メンバーが「先輩に聞く」しかない
背景・経緯が記録されていない。説明するたびにゼロから。先輩も新人も消耗する。
3

## Slide 4
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
なぜ全員で共有するのか
個人管理では解決しない。「チームで積み上げる」から価値が生まれる
個人がメモを取っても、それは個人の資産で終わる。全員が同じ知識ベースを参照するから、1人が学んだことが13人全員の学びになる。
コーダー 4名
→
誰かの失敗が自分の失敗にならない
→
過去の設計判断がいつでも追える
→
レビュー・壁打ちの品質が揃う
AIコーダー 3名
→
追いつくコストが激減する
→
4名と同じ水準でday1から動ける
→
良い指示の出し方を最初から知れる
非コーダー 5名
→
「あれどうなった？」を人に聞かなくていい
→
会議の決定と文脈が自動で残る
→
PPT・Excel作成が会話するだけで完成
チーム全体
→
誰かが抜けても知恵が残る
→
「なぜこうなってるか」に答えられる
→
新メンバーが即戦力になれる
4

## Slide 5
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
進め方の全体像
3フェーズで段階的に、全13名がClaude Codeを活用する状態へ
Phase 1 ・ 1〜3ヶ月目
4名コアで
ワークフロー確立
・ team-standards構築
・ CLAUDE.md・Skills整備
・ 失敗事例の蓄積開始
・ Gitea Issue/PRフロー定着
壁打ち→設計→PR が一気通貫
→
Phase 2 ・ 4〜5ヶ月目
+3名（AIコーダー）
水平展開
・ 7名が同じフローで開発
・ 誰かの学びが全員に伝わる
・ 並列開発・マージ衝突も秘書が解決
・ オンボーディングパッケージ完成
集合知化が機能し始める
→
Phase 3 ・ 6ヶ月目〜
+5名（非コーダー）
全員展開
・ PPT・Excel生成
・ 会議後アクションアイテム自動化
・ ナレッジ検索・議事録整理
・ 全13名がClaude Codeを活用
チーム全員が集合知を活用
4

## Slide 6
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
Phase 1 でできること ― 4名コア（1〜3ヶ月目）
秘書と壁打ちしながら、設計→PR が一気通貫で動く
Phase 1 · 1〜3ヶ月目
4名コア（積極AIコーダー）
このフェーズで作るもの
・ team-standards リポジトリ
・ CLAUDE.md 骨格（30行〜）
・ 壁打ちログ 20本
・ 失敗事例 5〜10件
使うSkill
superpowers / claude-md-management
gitea-mcp / bash-guard Hook
STEP 1 Issue 選定・壁打ち開始
👤 You
Issue #15「申請フォームの改修」について壁打ちしたい。全体設計から相談。
🤖 Claude
Issue と CLAUDE.md を確認しました。入力項目 10→6 削減、期限 5/31 ですね。
確認したいこと：①削減する項目は決まってますか？ ②既存データの移行は必要？
STEP 2 設計案を2択で提示・過去の失敗事例も自動参照
👤 You
①未定（ヒアリング中）、②移行必要
🤖 Claude
案A：段階的に削減（リスク小・中途半端な期間あり）、案B：新画面で切替（クリーン移行）。
過去の失敗事例に「段階的改修は2回作業になる」とあるため、案B を推奨します。
5

## Slide 7
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
Phase 2 でできること ― +3名（AIコーディング層）4〜5ヶ月目
誰かが学んだことが、全員の秘書の知識になる
Phase 2 · 4〜5ヶ月目
+3名（AIコーダー）計7名
Phase 1 との違い
・ 7名が同じ CLAUDE.md を参照
・ Aさんの失敗がBさんに伝わる
・ 並列開発が当たり前に
・ 衝突の8割は秘書が解決
Phase 1 終了時点で
CLAUDE.md 100〜200行 / 壁打ちログ 20本
3ヶ月前、AさんがCLAUDE.mdに書いた記録
「DBタイムアウトはコネクションプール設定が原因。pool_size=10, max_overflow=20 に変更で解決。ドライバ・タイムアウト値は無関係。」
STEP 1 3ヶ月後、Bさんが同じ問題に遭遇
👤 Bさん
DBタイムアウトエラーが出て困ってます。ドライバを調べているんですが原因が分からなくて。
🤖 Claude
CLAUDE.mdに同じ事例があります。原因はドライバではなくコネクションプール設定です。
対処法：pool_size=10, max_overflow=20 に変更してください。Aさんが3ヶ月前に遭遇し解決した問題です。
6

## Slide 8
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
Phase 3 でできること① ― +5名（非コーダー層）6ヶ月目〜
会議が終わると、アクションアイテムが自動でまとまって届く
Phase 3① · 6ヶ月目〜
会議の自動整理
企画・PM・マネージャー向け
こんな人に刺さる
・ 議事録を書く時間がない
・ 決めたことが流れる
・ 誰が何をするか曖昧になる
仕組み
Hooks → 自動サマリー → Gitea Issue
⚡ 会議終了後、自動で起動
🤖 Claude ― 本日の会議サマリー
【決定事項】
・ 申請フォームはBプランで進める（担当：Aさん）
・ 次回リリース日を 5/31 に確定
【アクションアイテム】
・ Aさん：要件書を 5/20 までに作成
・ Bさん：ステークホルダーへの連絡（本日中）
・ Cさん：テスト環境の準備（5/25 まで）
【次回会議】
5/27（月）10:00〜 同メンバーで進捗確認
7

## Slide 9
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
Phase 3 でできること② ― +5名（非コーダー層）6ヶ月目〜
会議メモを渡すだけで、報告用スライドができあがる
Phase 3②
資料作成の自動化
全員・特に非コーダー向け
できること
・ 会議メモ → PPT生成
・ データ → グラフ付きExcel
・ 既存PPTにスライド追加
使うSkill
pptx スキル / xlsx スキル
STEP 1 PPTを依頼
👤 You
今日の会議メモを渡すので、経営報告用のPowerPointにまとめて。
（メモをペースト...）
🤖 Claude
以下の構成で作成します。
1. 進捗サマリー
2. 完了した施策（3件）
3. 来月の計画
4. 課題と対応方針
このまま作成しますか？
STEP 2 ファイル完成
👤 You
お願いします。
🤖 Claude
完成しました。
📊 report_2026-04.pptx
「このスライドを〇〇に変えて」で修正も対応します。
8

## Slide 10
DX PORTAL TEAM | ROADMAP
まず来週やること
合意できたら、来週から動き始める
Day 1-2
準備
□
team-standardsリポジトリをGiteaに作成
□
CLAUDE.md初版を4名で書く（30行の骨格）
□
各自Claude Codeのセットアップ確認
□
Gitea MCP + Token 発行
Day 3-4
試運転
□
小さなIssueで全フローを試す
□
壁打ち → 4項目テンプレ → PR の一連を体験
□
つまずき記録（後でCLAUDE.mdに入れる）
Day 5
振り返り
□
4名で15分振り返り
□
良い点・悪い点を整理
□
CLAUDE.mdを早速更新（PR出す）
□
週1の15分振り返り定例を仮設定
みんなに聞きたいこと
?
この方向性、ピンと来る？
?
パイロット4名、誰が入る？
?
不安・懸念は？率直に
?
もっと良い進め方がある？
9